「北投市場整修統包工程(含中繼市場)」(第四次)招標說明會會議紀錄
1. 日期：110年01月22日(星期五)上午10時00分
2. 地點：市場處6樓簡報室
3. 主持人：蕭股長遠智 代 紀錄：陳建男
4. 簡報資料：略，詳附件
5. 廠商及承辦單位意見：
1. ＯＯＯＯ營造股份有限公司
  1. 本案分為A、B二棟，A棟樓高6樓，B棟樓高3樓，北投市場整修範圍為A、B棟1~2樓及B棟地下室，有關機電管道的部分請教PCM建築師其他合署單位是跟市場使用的部分分開的嗎?
  2. 本案統包需求書前面有附會議過程的審查意見，統需書內有主要設備規格表，表內有建議的規格與廠商，但是在統需書內敘述的市場使用需求是希望比較貼近當地及使用維護上較容易的，但是規格表內所列的大部分都是進口品之類的，在備標階段裡的簡報資料內，承包商可以有自己的廠牌嗎?
  3. 統包需求書內文說明盡量符合CNS為主，若沒有應舉例以國際標準為主，但是本案統包需求書內有關消防設備及弱電部分，很明確有寫規格及建議參考廠商，都是屬於進口設備的，其實國內廠商已經比較成熟，對於後續維護也比較方便。
  4. 本案工程所需鋼材不多，然而現在缺工狀態下會的確會造成我們的成本增加，經成本評估後尚在可以控制的範圍內，所以我們有意願來投標。在建築土木工程方面，缺工的是模板、鐵工等種類，現在都是1.5倍至2倍在報價，本案偏重於裝修工程，建築結構所佔比例不高。
2. 綠野國際建築師事務所(專案管理)
  1. 機電管道部分原則上是分開的，不過後續還是要請承包商去現場看一下，因為他有些箱體在現場，還是要做確認。
  2. 在統需書審查過程中，曾經有委員建議是否設備規格盡量採用容易取得、容易維護的，PCM就花了一些時間檢討盡量放寬，可以請承包商再檢視一下，同時在服務建議書裡可以寫出承包商自己希望的廠牌，不過所提出的廠牌還是要經過審查階段才能認定，也提醒承包商倘對規格有疑義盡量在投標的時候提出來，因為在投標以後就比較不好改，但是專案管理廠商已經盡量考量，如果有疑義可以在投標時詢問。
  3. 提醒承包商冰水管高架的作法主要考慮是怕道路施工開挖讓周遭民眾感到不便，施工過程中不能影響到市場原來的使用，施工中的機房要先建置、安排，與原有的銜接，這是要先考慮規劃的。
3. 臺北市市場處工程科
  1. 有關統需書所列之設備規格基準亦包含同等品，只要功能、效益能夠符合我們的需求，經PCM審查核定即可，未限定說一定要用統包書規格表所列之廠牌。倘本案工程發包後，亦會對承包商所提送之材料規格安排審查會議進行審核，另依109年10月14日統包工程需求計畫書第二次審查會議紀錄，中華民國電機技師公會意見(略)：「有關三家建議規格設備表，請以國內廠牌為主。」，本案所提列之設備規格原則希望以國產品為主，另須符合易維修、易取得，方便市場使用端維護之特性。
  2. 另外請教廠商，最近鋼材價格上漲，對於你們投標意願是否會有影響，本案經市場處評估鋼材使用量其實並沒有很高。
  3. 本案工程很注重與市場使用端的溝通協調，日後希望承包商能著重在與市場自治會及攤商之間的整合與溝通。

附件、簡報